MINUTA DE TERMINACION DE OBRA

FECHA DE REALIZACION DE LA MINUTA:                                                               23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

|  | 1.- DATOS DE LA OBRA: PROGRAMA:; FAIS 2020. OBRA: “CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA EN LAS CALLES IZOTE, VENUSTIANO CARRANZA Y VALLARTA, COLONIA LA MEZCALERA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO.”; MUNICIPIO:; SAYULA, JALISCO.. LOCALIDAD:; SAYULA; ORDEN DE TRABAJO:; No. SAY-OP/AD/FAIS/13/2020. |
| --- | --- |

| N° DE PAGOS TRAMITADOS: | 01 |
| --- | --- |

| MONTO ASIGNADO: | $ 703,204.90 |
| --- | --- |
| MONTO EJERCIDO: | $ 703,204.90 |

2.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

Rehabilitación de las redes de servicios básicos en su caso la red hidráulica en diversas calles de la colonia la Mezcalera mejorando así la calidad de vida de las familias beneficiadas y de la localidad en general.

FECHA DE INICIO AUTORIZADA:; 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. FECHA DE INICIO DIFERIDA:. FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA:; 16 DE DICIEMBRE DEL 2020. FECHA DE TERMINACION:; 16 DE DICIEMBRE DEL 2020.

HABIENDO HECHO UN RECORRIDO POR LA OBRA, SE VERIFICO FISICAMENTE LA TERMINACION DE LA MISMA, DE ACUERDO A LOS PROYECTOS, PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES APROBADAS POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, DEL ESTADO DE JALISCO.

### POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JAL.

| ________________________________ LIC. OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO. PRESIDENTE MUNICIPAL. | ________________________________ ING. RODRIGO PONCE BERNABE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS |
| --- | --- |

POR LA EMPRESA

| ________________________________________________ C. DANIEL ORTIZ LOPEZ ADMINISTRADOR GENERAL |  |
| --- | --- |